## Slide 1
SEMES · VCS | 파트 진행 공유
고객 요구사항 문서화 자동화
고객 요구사항을 검토하고, 우리 프로젝트에 필요한 문서·티켓을 자동으로 만들어 주는 도구
2026. 07 · 중간 진행 공유
Notes: 프로젝트 개요와 지금까지의 진행 상황을 파트원과 공유하기 위한 중간 보고입니다.

## Slide 2
배경
왜 필요한가 — 세 가지 문제
1
고객 요구사항의 불명확한 표현 요구사항 명세서에 고객사와 세메스가 다르게 해석하거나, 추가 정의가 필요한 문장이 많다
2
문서 작업량 과다 요구사항마다 기능·비기능 요구사항과 Jira 이슈를 개발자가 일일이 작성 → 공수가 크게 든다
3
변경 추적 어려움 요구사항이 변경될 때마다 영향받는 기능·문서를 일일이 찾아 확인·수정해야 한다
그래서, 이 도구는
“수작업을 없앤다”가 아니라
틀(템플릿) + 초안으로
방대한 문서 작성을
크게 덜어 준다
착수 전에 불명확·상충까지 잡아 재작업을 줄인다

## Slide 3
핵심 기능
핵심 기능 3가지 · 진행상황
1
핵심 기능 1
요구사항 검토
불명확·상충되는 요구를 LLM이 검출·제안하고, 개발자가 고객과 협의해 확정·관리
완료 · 테스트됨
2
핵심 기능 2
문서·티켓 자동 생성
기능·비기능 요구사항과 SWVOC·상세설계·티켓 등 초안을 자동 생성
개발 예정
3
핵심 기능 3
문서 추적성
요구사항별 연결 산출물을 한눈에 — 영향 범위·진행상황까지 관리
개발 예정
흐름: 요구사항 검토 → 문서·티켓 생성 → 추적성

## Slide 4
시스템 구성
폐쇄망 안 3계층 + 데이터베이스

## Slide 5
핵심 기능 1 · 요구사항 검토 ①
불명확·상충 검출 & AI 제안
완료 · 테스트됨
AI가 무엇이·왜 문제인지 검출하고, “이렇게 쓰면 명확”을 제안한다 (불명확한 표현 + 상충되는 요구)

## Slide 6
핵심 기능 1 · 요구사항 검토 ②
제안 → 협의 → 확정 (Before / After)
완료 · 테스트됨
개발자가 AI 제안을 근거로 고객사와 협의·확정하고, 이전 요구사항과 비교해 관리한다

## Slide 7
핵심 기능 1 · 요구사항 검토 ③
실제 예시 — 검출 & AI 제안
완료 · 테스트됨

## Slide 8
핵심 기능 1 · 요구사항 검토 ④
실제 예시 — Before / After
완료 · 테스트됨
req-ta-01「태스크 할당 기준」을 검출·제안·협의로 명확화한 결과 — 이전 요구사항과 비교·보관

## Slide 9
핵심 기능 2
문서·티켓 자동 생성
개발 예정
기능 하나 = Jira 이슈 4종 (+ 비기능요구사항)
1
티켓 (기능요구사항) 개발 단위가 되는 메인 티켓
2
SWVOC (고객요구사항) 고객 요구사항 원문·정리
3
Function Requirement 기능 요구사항 상세
4
Detail Design 상세설계 — 시퀀스 다이어그램 등
어떻게 생성하나
정해진 양식(템플릿) 고정
  각 산출물의 필드·구조를 템플릿으로 미리 정의
산출물 유형별 프롬프트 사전 작성
  예) Detail Design → 시퀀스 다이어그램 자동 생성
AI 결과는 항상 “초안”
  담당자가 틀 위에서 편집·추가·삭제
→ 다음 장: req-tf-01 하나에서 실제로 도출한 예시

## Slide 10
핵심 기능 2 · 도출 예시 ①
요구사항 하나 → 기능 · 비기능 요구사항
req-tf-01(신규 태스크 생성) 한 건에서 기능요구사항 6건 · 비기능요구사항 5건을 자동 도출 (AI 초안)

## Slide 11
핵심 기능 2 · 도출 예시 ②
요구사항 하나 → Jira 티켓 4종
정해진 양식(템플릿)+사전 프롬프트로 4종 이슈 초안 생성 · Detail Design은 시퀀스 다이어그램까지 자동

## Slide 12
핵심 기능 3
문서 추적성
개발 예정
1
연결 조회
요구사항 1건에 연결된 기능요구사항·비기능요구사항·티켓을 한눈에 조회 (양방향)
2
변경 영향 분석
요구사항이 수정되면 영향받는 문서·티켓을 자동으로 표시 → 누락 방지
3
진행상황 / 개발완료
요구사항·티켓의 상태(작성중·검토·개발중·완료)와 진행률을 한눈에
※ 기존 “DB 변경관리”를 대체 — 컨셉(고객 요구사항 기반 문서화)에 맞춰 재정의

## Slide 13
AI
AI — 두 엔진 비교
로컬 Qwen3-8B
내 워크스테이션(P4000 8GB)에서 직접
8B 모델 · GGUF 양자화 Q5_K_M(≈5.85GB)
오프라인 자립 · 한국어 강점
사내 GPT-OSS-120B
사내 LLM API 서비스(OpenAI 호환)
훨씬 큰 모델 → 어려운 판단 정확도 유리
공용 서버 의존
응답 시간은 둘 다 3~5초로 비슷 → 속도가 아니라 정확도·자립성으로 선택. 동일 요구사항 세트로 실측 후 확정.
양자화란? 사진을 JPG로 압축하듯 용량↓·품질 소폭↓. 8B 원본(≈16GB)은 8GB GPU에 못 올라가 5.85GB로 압축해 사용.

## Slide 14
기대 효과
수작업 문서화 공수를 크게 줄인다
약 2시간
→ 약 10초
요구사항 1건의 문서·티켓 초안 작성
수동 확인
→ 자동 표시
요구사항 변경 시 영향받는 문서 파악
개발 중 발견
→ 착수 전 발견
불명확·상충으로 인한 재작업
※ 목표/예시 수치 — 실측으로 확정

## Slide 15
정리
이슈 & 다음 계획
해결한 이슈
NPM 빌드 실패
사내 프록시 SSL 검사로 npm/빌드가 인증서 오류
→ 정적 빌드본을 포함해 npm 없이 실행하도록 해결
다음 계획
판정 엔진 정확도 실측
  로컬 Qwen3-8B vs 사내 GPT-OSS-120B (한국어 검출)
문서 4종 양식 확정 → 템플릿·프롬프트화
  SWVOC · Function Requirement · Detail Design · 티켓
핵심 기능 2 · 3 개발 (문서 생성 · 추적성)
  docx 표 파싱으로 요구사항 자동 입력